测试方案

LiteView浏览器测试方案

1. 测试目标

确保LiteView浏览器具备稳定、兼容、安全、易用的特性，并能够满足主要用户场景下的正常使用需求。

2. 测试范围

- 界面与交互

- 兼容性

- 功能特性

- 性能

- 安全性

- 扩展支持

- 本地化与多语言

- 可升级性

3. 测试环境

- 操作系统：openEuler 25.03

- 设备类型：PC   x86

- 分辨率：主流分辨率

- GPU渲染：WebGL 2.0支持度（ANGLE引擎测试套件）

- 网络环境：外网，弱网

4. 测试内容与方法

4.1 界面与功能测试

| 模块 | 测试项 | 测试方法 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主窗口 | 启动、关闭、最小化等 | 人工操作/自动脚本 | 正确响应 |
| 标签页 | 新建、关闭、拖拽、还原 | 操作标签页 | 行为正常 |
| 地址栏 | 输入网址/搜索建议 | 输入常用网址/搜索关键字 | 正确跳转 |
| 下载 | 下载、暂停、断点续传 | 常见文件下载测试 | 全流程无误 |
| 主页 | 设置、恢复默认、定制 | 修改主页及恢复 | 正确切换 |
| 设置 | 语言、代理、隐私设置等 | 更改各项设置 | 设置生效 |
| 多窗口 | 打开多个窗口、窗口切换 | 反复测试 | 稳定 |

4.2 兼容性测试

4.2.1 网页兼容性

- 打开各类常见网站（TOP100 功能全支持 - 500 基本功能支持 - 3000 不崩溃 ），页面是否正常显示、功能是否可用。

- 标准符合性，Web 标准支持 (HTML5, CSS3, ES6+ 等)，可借助 WPT、html5test.com 等工具。

4.3 性能测试

- 启动速度（冷启动/热启动）

- 打开多个标签页时的内存、CPU占用

- 网页加载速度、响应速度

- JS执行效率

- 稳定性（长时间运行/压力测试）

4.4 稳定性测试

需要更新脚本。24小时，没有内存溢出，没有crash。

计划增加测试时间，逐步实现300小时。

5. 测试计划

- 7.14 - 7.30   现有功能测试。

- 7.30 - 8.30   第二迭代测试。（音视频播放等功能）

- 8.30 - 9.30   第三迭代测试。（登录功能支持，WebGL）

- 10.9 - 10.15 第四迭代测试。（地址栏自动补齐，历史记录，输入框搜索，收藏夹，显示网页源代码，下载网页，下载管理）

- 10.16 - 10.30  系统测试。

- 100网站的兼容性，手动测试。

100网站915条用例，两个人大概需要一周过完一遍。熟练的话三天过完一遍。

- 500网站的兼容性，自动化测试。 每个迭代至少跑一遍

- 3000网站的兼容性，自动化测试。 每个迭代至少跑一遍

6. 测试工具

- Selenium（自动化脚本）

- Charles/Fiddler/抓包工具（网络分析）

7. 缺陷管理

- 禅道

8. 测试资料与报告

- 测试用例集

- 测试执行记录

- 缺陷统计表

- 测试总结报告

提示：

如需详细测试用例/脚本示例，可以进一步说明具体模块。